CAPÍTULO 3

MARCO PRÁCTICO

3.1 Diseño de la arquitectura

3.1.1 diagrama de componentes

3.1 Diseño del modelo actual

3.2 Diseño del modelo alternativo

3.2.1 Adopción de la metodológica

3.2.2 Planificación de iteraciones

3.2.3 Cronograma de iteraciones

3.3 Desarrollo de los micro-servicios

3.3.1 Desarrollo de micro-servicios para administrar usuarios y la autenticación del sistema

3.3.1.1 Iteración 1: Gestión de registro de usuarios

3.3.1.1.1 Planificación y diseño

3.3.1.1.2 Codificación

3.3.1.1.3 Pruebas

3.3.1.2 Iteración 2: autenticación

3.3.1.2.1 Planificación y diseño

3.3.1.2.2 Codificación

3.3.1.2.3 Pruebas

3.3.2 Desarrollo de micro-servicios para administrar materiales bibliográficos

3.3.2.1 Iteración 3: Gestión de registro de libros

3.3.1.1.1 Planificación y diseño

3.3.1.1.2 Codificación

3.3.1.1.3 Pruebas

3.3.2.2 Iteración 4: Gestión de registro de tesis

3.3.1.2.1 Planificación y diseño

3.3.1.2.2 Codificación

3.3.1.2.3 Pruebas

3.3.2.3 Iteración 5: Gestión de registro de revistas

3.3.1.3.1 Planificación y diseño

3.3.1.3.2 Codificación

3.3.1.3.3 Pruebas

3.4 Desarrollo de subsistema para administrar materiales bibliográficos

3.4.1 Planificación y diseño

3.4.2 Codificación

3.4.3 Pruebas

3.5 Desarrollo de subsistema de búsqueda

3.5.1 Planificación y diseño

3.5.2 Codificación

3.5.3 Pruebas

CAPÍTULO 3

MARCO PRÁCTICO

En el siguiente capítulo se realiza el análisis físico, lógico del software, dando énfasis en la funcionalidad del sistema y la descripción de los procesos.

Utilizando para el desarrollo del sistema XP (eXtreme Programming) como metodología.

3.1 Diseño de la arquitectura

3.1.1 diagrama de componentes

Figura N° 3.26

Componentes: Sistema

Fuente. [Elaboración propia]

Figura N° 3.26

Casos de uso: Sistema

Fuente. [Elaboración propia]

3.1 Diseño del modelo actual

Para el desarrollo del sistema, se realizara el modelado de negocio actual, mediante el cual se va a describir detalladamente el estado de los procedimientos y actividades desde el registro de usuarios del sistema y la gestión de materiales bibliográficos, en el cual se visualizara la secuencia de acciones y de las personas involucradas.

Posteriormente se propondrá un modelado de negocio alternativo, en el cual se pretende optimizar el proceso que se lleva a cabo, mediante la automatización de varios de los procesos mencionados.

A continuación se presenta el proceso utilizado en la gestión de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama actual del registro de usuario de la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama actual del registro de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama actual de la búsqueda de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama actual del préstamo de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

Figura N° 3.5

Diagrama actual de la devolución de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

3.2 Diseño del modelo alternativo

Se puede visualizar los nuevos procesos propuestos para la gestión de materiales bibliográficos de la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama propuesto para la asignación de usuario para la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama propuesto para el registro de materiales bibliográficos para la

biblioteca Sighart Klauss

Diagrama propuesto para la búsqueda de materiales bibliográficos

para la biblioteca Sighart Klauss

Diagrama propuesto para el préstamo de materiales bibliográficos

para la biblioteca Sighart Klauss

Figura N° 3.10

Diagrama propuesto para la devolución de materiales bibliográficos para la biblioteca Sighart Klauss

Fuente. [Elaboración propia]

3.2.1 Adopción de la metodológica

Como se ha demostrado en el marco teórico para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó la metodología XP cuyos fundamentos principales son: Historia de usuario, Plan de iteraciones, programación en parejas, refactorización de código, pruebas de unidad y pruebas funcionales. Considerando la particularidad del proyecto en cuanto a la modalidad de proyecto de grado corresponde, el trabajo se llevará a cabo principalmente por una sola persona. Por lo tanto los siguientes principios de la metodología se aplicarán a cabalidad: Historia de usuario, plan de iteraciones, pruebas de unidad y pruebas funcionales. Pero los principios relacionados con refactorización del código y programación en parejas se aplicarán de manera parcial de la siguiente manera:

La refactorización del código se realizará cuando sea necesario considerando que al desarrollar el código la primera vez se detecte que existe redundancia o el código es difícilmente comprensible. En caso de haber refactorización en las iteraciones se documentará de manera conceptual la labor realizada.

La programación en parejas no se aplicará en todas las iteraciones considerando que el proyecto en cuestión es elaborado por una sola persona (autor del proyecto de grado). Sin embargo, considerando la utilización de nuevas tecnologías y nuevos modelos (modelo NoSql y DBMS MongoDB) y una escasa experiencia del autor al inicio del proyecto, si se llevaría a cabo una programación en parejas recurriendo a sesiones de consultas con profesionales experimentados en el área.

3.2.2 Planificación de iteraciones

Las iteraciones que se llevará a cabo corresponden a un conjunto de funcionalidades que permiten obtener un subsistema o modelo funcionando.

Por lo tanto, a continuación se describe la forma de enlazar los objetivos específicos con plan de iteraciones.

3.2.3 Cronograma de iteraciones

3.3 Desarrollo de los micro-servicios

3.3.1 Desarrollo de micro-servicios para administrar usuarios y la autenticación del sistema

3.3.1.1 Iteración 1: Gestión de registro de usuarios

3.3.1.1.1 Planificación y diseño

Figura N° 3.25

Experiencia de usuario: Interfaz para la gestión de los usuario

Fuente. [Elaboración propia]

Figura N° 3.11

Casos de uso: Gestionar usuarios

Fuente. [Elaboración propia]

Figura N° 3.11

Casos de uso: Roles de los actores

Figura N° 3.11

Diagrama de clases: Gestión de usuarios y roles

Fuente. [Elaboración propia]

3.3.1.1.2 Codificación

Figura N° 3.21

Representación de la clase usuario

Fuente. [Elaboración propia]

Figura N° 3.21

Mapeo objeto-relacional: Implementación de la interfaz genérica

Fuente. [Elaboración propia]

Figura N° 3.21

Código para la gestión de usuario

Fuente. [Elaboración propia]

3.3.1.1.3 Pruebas de integración

3.3.1.2 Iteración 2: autenticación

3.3.1.2.1 Planificación y diseño

3.3.1.2.2 Codificación

3.3.1.2.3 Pruebas

3.3.2 Desarrollo de micro-servicios para administrar materiales bibliográficos

3.3.2.1 Iteración 3: Gestión de registro de libros

3.3.1.1.1 Planificación y diseño

3.3.1.1.2 Codificación

3.3.1.1.3 Pruebas

3.3.2.2 Iteración 4: Gestión de registro de tesis

3.3.1.2.1 Planificación y diseño

3.3.1.2.2 Codificación

3.3.1.2.3 Pruebas

3.3.2.3 Iteración 5: Gestión de registro de revistas

3.3.1.3.1 Planificación y diseño

3.3.1.3.2 Codificación

3.3.1.3.3 Pruebas

3.4 Desarrollo de subsistema para administrar materiales bibliográficos

3.4.1 Planificación y diseño

3.4.2 Codificación

3.4.3 Pruebas

3.5 Desarrollo de subsistema de búsqueda

3.5.1 Planificación y diseño

3.5.2 Codificación

3.5.3 Pruebas